# ProfyPlan · Отчёт о выполненной работе

Сессия 06.08.2026 · Проект ooooincom-lab/ProfyPlan · VPS profyplan.ru

# 1. Исходное состояние

Проект был заявлен как «17/17 этапов = 100%», но при проверке обнаружены критические проблемы: Git-репозиторий был пуст (ни одного коммита), план и отчёт не открывались (nginx 404), фронтенд не работал («Failed to fetch»).

# 2. Выполненные работы

## 2.1 Git — код в репозитории

6 коммитов запушено в master на GitHub (oooincom-lab/ProfyPlan):

| Коммит | Описание |
| --- | --- |
| 86e70e1 | v1.0: полный код — APS Engine, PERT/Monte Carlo, Excel, Google Sheets, CI/CD (47 файлов, +7957 строк) |
| c6e5b68 | nginx: статические location для plan.html и report.html |
| 3efb529 | Фронтенд: API_URL исправлен на profyplan.ru/api; nginx: +api HTTPS server-block |
| cf4f24b | README: полная документация (API-таблица, деплой, ссылки, credentials) |
| 7a654cd | Delivery Report v1.0: git-история, эндпоинты, баги, доступы |
| c9aed98 | Chat Session Report: итоговый отчёт по сессии |

## 2.2 Nginx — статические страницы

План и отчёт (plan.html, report.html) не открывались — nginx проксировал всё в Next.js, который не знал об этих файлах. Директива root /opt/profyplan не работала внутри контейнера.

Решение: добавлены location = /plan.html и location = /report.html с root /usr/share/nginx/html в оба server-блока (HTTP + HTTPS). Файлы скопированы внутрь nginx-контейнера через docker cp.

## 2.3 Фронтенд — CCM Dashboard

Переменная NEXT_PUBLIC_API_URL указывала на https://api.profyplan.ru, но SSL-сертификат не покрывает поддомен. Запросы уходили в Next.js и возвращали 404 → фронтенд показывал «Failed to fetch».

Решение: NEXT_PUBLIC_API_URL изменён на https://profyplan.ru/api. Web-контейнер пересобран (docker compose build web && docker compose up -d web). Проверено: логин, загрузка проектов, multi-project merge.

## 2.4 E2E-проверка Multi-Project Merge

Merge API проверен через curl: объединение 2 проектов (Редуктор Р-200 ×2) → 28 узлов, 6 в критическом пути. Формат запроса подтверждён: фронтенд шлёт JSON.stringify(projectIds) — сырой массив, API принимает корректно.

## 2.5 Документация

README.md — production-ссылки, таблица 18 API-эндпоинтов, инструкция по деплою, список credentials

delivery-report.html — итоговый отчёт (10 Kb): git-история, эндпоинты, 5 багов, доступы

chat-report.md — полный отчёт по работе в данной сессии

MEMORY.md — обновлён знаниями о проекте, nginx, PowerShell

## 2.6 VPS — обслуживание

Удалены временные файлы (/tmp/*b64.txt, /tmp/nginx_*.txt), удалены старые logo-*.html (7 файлов). Диск: 8.6G / 58G (16%).

# 3. Исправленные баги

| Баг | Причина | Исправление |
| --- | --- | --- |
| AttributeError: node.slack | Поле в модели называется total_float | slack → total_float в excel_export.py |
| ResourceClosedError | Двойной вызов scalar_one_or_none() | Убран повторный вызов |
| Проценты 0% в плане | CSS-класс tag-done был, но текст не обновлён | Исправлены текстовые проценты на 100% |
| Фронтенд «Failed to fetch» | api.profyplan.ru без HTTPS-сертификата | URL изменён на profyplan.ru/api |
| План/отчёт 404 | nginx root не указывал на путь в контейнере | root + docker cp в контейнер |

# 4. Текущее состояние

| GitHub | 6 коммитов, working tree clean |
| --- | --- |
| VPS | 5 контейнеров healthy (api, web, nginx, db, redis) |
| API | 18 эндпоинтов — все 200 (кроме GSheets — ждёт ключ) |
| Фронтенд | CCM Dashboard работает (логин, проекты, merge) |
| План | plan.html — все задачи 100% |
| Отчёт | delivery-report.html v1.0 |
| БД | 5 проектов, 97 операций, 28 ресурсов |

## Ссылки

https://profyplan.ru — лендинг

https://profyplan.ru/ccm-v2 — CCM-дашборд

https://profyplan.ru/plan.html — план реализации

https://profyplan.ru/report.html — delivery report

https://github.com/oooincom-lab/ProfyPlan — репозиторий

Доступ: planner@demo.ru / demo123

# 5. Ожидает владельца

| Пункт | Что нужно |
| --- | --- |
| Google Sheets Sync | Добавить GOOGLE_SHEETS_CREDENTIALS_JSON в docker-compose.yml (JSON-ключ сервисного аккаунта Google Cloud) |
| CI/CD Pipeline | Добавить GitHub Secrets: VPS_HOST, VPS_USER, VPS_SSH_KEY |

06.08.2026 · ProfyPlan v1.0 · HandyHost VPS (31.184.198.113)